УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА СО РАЙОН „ИЛИНДЕН”

ИВАН БОЖИЛОВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПОМЕЩЕНИЯ В УЧЕБНИ ЗАЛИ В СГРАДАТА НА 43 ОУ, БУЛ. „СЛИВНИЦА № 45“, ПРИ СО-РАЙОН „ИЛИНДЕН““

Във връзка с издадено разрешение за строеж №12/2014 г. за обект:

„ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПОМЕЩЕНИЯ В УЧЕБНИ ЗАЛИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКРИТА РАМПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП НА ХОРА С НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ, В Т.Ч. НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В СГРАДАТА НА 43 ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ПРИ СО – РАЙОН „ИЛИНДЕН”

Район „Илинден”, 2014 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# РАЗДЕЛ І: Публична покана

РАЗДЕЛ ІІ: Изисквания към изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ III : Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата

РАЗДЕЛ IV: Критерии за извършване на избора на Изпълнител

РАЗДЕЛ V: Приложения

Заявление за участие в процедурата (Приложение №1)

Административни сведения (Приложение №2)

# Оферта на кандидата (Приложение №3)

Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП (Приложение № 4)

# Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 5)

Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие или не на подизпълнители (Приложение № 6)

Декларация за извършен оглед на обекта (Приложение № 7)

Проект на договор (Приложение № 8)

Количествено-стойностна сметка (Приложение № 9)

### РАЗДЕЛ I: Публична покана

- Настоящата покана е публикувана в АОП  http://www.aop.bg и в сайта на района  http://www.ilinden.bg

### РАЗДЕЛ ІІ: Изисквания към изпълнението на поръчката

1. Предмет на поръчката

Предмет на  настоящата  поръчка   е:  „Преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали в сградата на 43 ОУ „Христо Смирненски, бул. „Сливница“ № 45 при СО – район „Илинден”.

2. Изисквания за изпълнение на поръчката

Дейностите, предмет на поръчката, се извършват съгласно одобрена проектна документация и издадено разрешение за строеж №12/2014г. и включват извършване на демонтажни работи в котелно помещение, строителни и железарски работи, възстановяване по фасади, полагане на топлоизолация и шумоизолация, боядисване, доставка и монтаж на PVC прозорци, доставка на врати, изграждане на водопровод и канализация в нови помещения и присъединяването им към съществуващи ВиК инсталации, разбиване на стоманобетонова конструкция и изграждане на нова такава.

3.  Място на изпълнение – гр. София, район „Илинден”

4. Срок на изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка е съгласно предложението на класирания на първо място и определен за изпълнител участник, считано от датата на подписване на договора, но не по дълъг от 60 календарни дни.

5. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 84 000,00 (осемдесет и четири хиляди) лева с ДДС или 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева без ДДС.

### РАЗДЕЛ III : Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата

1. Всеки кандидат може да направи предложение, което трябва да обхваща пълния обем на поръчката.

1.1. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.

1.2. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: име на участника; адрес за кореспонденция; телефон, факс и електронен адрес; наименование на поръчката.

Всички документи се поставят в голям запечатан непрозрачен плик в който се поставят Плик № 1 с надпис  – „Административни сведения” и Плик № 2 с надпис „Оферта”, в който се поставят ценовата оферта и линейния график.

1.3. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника.

1.4. При приемане на офертите Възложителят отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

2. Срок на валидност на предложенията: 90 /деветдесет/ календарни дни, като срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.

3. Място и срок за подаване на предложенията за участие: Офертите се приемат в деловодстсвото на СО - район „Илинден” с адрес: гр.София, ул. „Билянини извори” № 10 Б, всеки делничен ден от 8.30 часа до 17.00 часа до 01.07.2014г. включително.

4. Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени  на  03.07.2014г. в заседателна зала 421 в сградата на СО - район „Илинден”, с адрес: гр.София, ул. „Билянини извори” №10 Б.

4.1. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от длъжностни лица, назначени със заповед на Възложителя. Работната група разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от Възложителя условия.

4.2. Председателят на работната група отваря последователно големите пликове с офертите на всички участници в процедурата по реда на получаването им. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП, публичната покана и настоящата документация, офертата и участникът се предлагат от работната група на Възложителя за отстраняване от процедурата.

4.3. Публичната покана за събиране на оферти за изпълнение на поръчката с горепосочения предмет се публикува в Портала за обществени поръчки.

4.4. Работната група съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Длъжностните лица от състава на работната група приключват своята работа с приемане на протокола от Възложителя.

4.5. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо място. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в предвидените в ЗОП случаи.

5. Указания към участниците:

5.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

5.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

5.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1, и чл. 47 ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП.

5.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

5.5. Комуникация между Възложителя и участниците - всички действия на Възложителя към участниците и на участниците към Възложителя, са в писмен вид. Участниците представят своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо, с обратна разписка, по факс или по електронен път, при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

6. Указания за подготовка на офертата - Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

7. Минимални технически възможности и квалификация на участниците в процедурата:

1/  Всеки участник трябва да има опит в изграждането на сгради и сградни инсталации. Това обстоятелство се доказва с представяне на референции .

2/ Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителите в България за строежи I–ва група. За лица извън ЕС се представя декларация за съответствие с критериите за регистрация в Централен професионален регистър на строителя, за изпълнението на строежи от категорията на обекта. За лица, регистрирани в държави извън ЕС, се представя декларация за съответствие с критериите за регистрация в Централен професионален регистър на строителя, за сторежи от категорията на обекта.

3/  Участникът следва да е внедрил следните системи за управление:

- EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, като обхватът на сертификата трябва да съответства на предмета на настоящата обеществена поръчка;

- EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, като обхватът на сертификата трябва да съответства на предмета на настоящата обеществена поръчка.

- BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, като обхватът на сертификата трябва да съответства на предмета на настоящата обеществена поръчка.

Доказва се с представяне на сертификат – заверено копие за това обстоятелство на български език.

4/ Всеки участник трябва да притежава валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи Пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

8. Гаранции за участие:

8.1. Гаранцията за участие в процедурата е на стойност 700,00 лв. /седемстотин лева/ без ДДС и се представя  в една от следните форми:

- парична сума, внесена по сметка на СО-район „Илинден” - IBAN: BG 19 SOMB 9130 3319 1206 01, BIC: SOMBBGSF, обслужваща банка - Общинска банка АД, клон „Люлин”.

- в брой на касата на СО-район „Илинден”.

8.2. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата:

- оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите:

- кандидатът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

8.3. Гаранциите за участие на класираните участници на първо и второ място се освобождават в срок от 5 /пет/ работни дни след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите участници в срок от 5 /пет/ работни дни след обявяването на  решение на Възложителя за избор на изпълнител.

8.4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% от общата стойност на договора и следва да бъде с валидност до окончателното изпълнение на договора.

8.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в ЗОП и в договора за възлагане на обществена поръчка.

9. Необходими документи за участие:

1/ Заявление за участие (Приложение № 1) – оригинал;

2/ Административни сведения (Приложение № 2) – оригинал;

3/ оферта (Приложение № 3) – оригинал. Попълват се данните на участника, посочени в образеца, които са необходими за кореспонденция през време на провеждане на процедурата и за оформяне на договора в случай, че участникът бъде избран за изпълнител на поръчката, Посочват се подизпълнителите, ако участникът предвижда такива.

4/ Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; респективно копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверени от участника копия).

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,

5/ Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП (Приложение № 4) – оригинал. Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП.

6/ Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (Приложение № 5) – оригинал. Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.2 от ЗОП.

7/ Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие или не на подизпълнители (Приложение № 6) – оригинал. Представя се декларация, която се изготвя по приложения образец от името на всеки от подизпълнителите, като се посочват вида на работите, които ще извършват и съответния дял на участие (в проценти).

8/ Декларация за извършен оглед на обекта (Приложение № 7) – оригинал.

8/ Заверени копия от  референции за тяхното изпълнение.

9/ За доказване, че участникът отговаря на изискването за внедряване на посочените системи за качество, се представят заверени копия на съответните сертификати.

10/ Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата. прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 4, 5, 7, 9 от настоящите указания се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

11/ Количствено-стойностна сметка (оригинал) - изготвя се по приложения образец от настоящата документация, за която се кандидатства (Приложение № 8) - оригинал.

12/ Линеен график за извършваните работи

13/ Проект на договор (Приложение № 9)

### РАЗДЕЛ IV: Критерии за извършване на избора на Изпълнител

Критерии за оценяване на постъпилите предложения за участие в настоящата процедура, съгласно чл.37, ал.1, т.2 от ЗОП е приета „Икономически най-изгодната оценка“.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодното за Възложителя предложение при максимален брой точки 100. Постъпилите оферти на участниците ще бъдат оценявани по следните показатели:

1.  Предлагана цена –  максимален брой точки  50;

2. Срок на изпълнение в календарни дни – максимален брой точки 20;

3. Линеен график - максимален брой точки 30.

Методика за оценка на предложенията:

1. Предлагана цена - максимален брой точки – 50 - К3:

Оценката се извършва по следната формула:

Цmin x 50

К1  =           Цк        , където:

Цmin – най-ниско предложена цена

Цк - цената на кандидата

К1 – точки, получени от всеки кандидат

2. Срок за изпълнение (в календарни дни) - максимален брой точки – 20 - К3:

Оценката се извършва, по следната формула -

Сmin x 20

К2  =         Сk           , където

Сmin - най-краткият предложен срок за изпълнение в календарни дни

Ск – срок за изпълнение в календарни дни, предложен от кандидата

К2 – точки, получени от всеки кандидат

3. Оценка на линеен график – максимален брой точки - 30  - К3;

Комплексната оценка представлява сума от оценките по отделните критерии, където КО =К1 + К2 + К3

Документацията е достъпна в електронен вид на интернет страницата на Столична община – район „ИЛИНДЕН”,  www.ilinden.bg

Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

с предмет: „Преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали в сградата на 43-то ОУ „Христо Смирненски“, бул. „Сливница“ № 45 при СО – район „Илинден”

от:     ...............................................................................................................................................

(посочва се името на фирмата-участник),

със седалище и адрес на управление : ……………………........................…………………….

тел.:……………….. ., факс:…………………….  , e-mail:

ЕИК: …………………………………………….

Представлявано от ......................................................................................................................... Разплащателна сметка:

…………………………………………………………….

……………………………………………………………..

УважаемИ Г-Н БОЖИЛОВ,

След запознаване с всички документи и образци, получени от нас като неразделна част от документацията за участие в поръчката, удостоверявам и потвърждавам, че Дружеството ни отговаря на условията посочени от Вас в изискванията за участие в нея.

1. Основният предмет на дейност на Дружеството ни е: ............................................................

...........................................................................................................................................................

2. Доказателствата за техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията в документацията за участие прилагаме към настоящата оферта.

3.  В случай, че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие.

4. Настоящата оферта е валидна за период от....................... (посочват се броят на дните и/или последната дата на валидност съобразени с условията на поръчката) и ние ще сме обвързани с нея. Запознати сме и приемаме условието, че тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Приложения: ..............................................................

(описват се от участника приложените документи)

Дата…………………2014г.                                                        Подпис:.....................................

Приложение №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.Адрес …………………………………………………………………….....…………................

………………………………………………………………………………………………...........

(код., град., община, квартал, улица, бл., ап.)

телефон №: ………….....….....…… факс № ……………………………….…....………….........

e-mail :…………………………………, Интернет адрес .............................................................

2. Лице за контакти………………………..……………..…………….........…………….............

Длъжност:…………….......……………………………………….......…………………...............

телефон / факс: ……..………………………………………………………………......................

3. Обслужваща банка………………..........................................................……….........................

банков код.............................…........................................................................................................

Титуляр на сметката …………………….……………………………………..............................

Подпис и печат ........................................	           .............................................................

Име и фамилия, длъжност (управляващ)

Дата: ............................

Приложение № 3

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8 „а” от ЗОП, с предмет:

„Преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали в сградата на 43 ОУ „Хр.Смирненски“, бул. „Сливница“ № 45,                 при СО – район „Илинден“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на обществената поръчка е.............................................................................  лева с ДДС.

2. Единичните и общите цени /с ДДС/, са с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката.

3. Срок за изпълнение на обществената поръчка................................../календарни/ дни.

4. Предлаган гаранционен срок......................................години.

Дата:	............2014г.			    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Приложение №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП

Подписаният…..................................................……………………………………….....…..

ЕГН …………………………...............…., с л.к. № ...............................................................

издадена на ....................... год. от …………..............…………......................……….....…..

с пост. адрес: .............................................................................................................................

в качеството си на (длъжност):..............................................................................................

представляващ (наименование на кандидата) ......................................................................

..................................................................................................с ЕИК .................................... –

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали в сградата на 43 ОУ „Хр.Смирненски“, бул. „Сливница“ № 45,  при СО –район „Илинден“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

(В случай на осъждане с последваща  реабилитация това  се посочва  изрично).

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с предмета на обществената поръчка.

3. Кандидатът (участникът), който представлявам:

- не е обявен в несъстоятелност и не е в открито производство по несъстоятелност или по ликвидация.

- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци.

Известно ми е, че за невярна декларация нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:  …..……… 2014 г.                                     ДЕКЛАРАТОР: .....................................

Декларацията се подписва задължително от лицето, управляващо кандидата по регистрация. Когато управляващите дружеството на кандидата са повече от едно лице, декларация подават всички лица от управителните органи на кандидата.

Приложение №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП

Подписаният…..................................................……………………………………….....…...

ЕГН ……………………………..............…., с л.к. № .............................................................

издадена на ....................... год. от …………..............…………......................…….....…...

с пост. адрес: .............................................................................................................................

в качеството си на (длъжност):..............................................................................................

представляващ (наименование на кандидата) ......................................................................

.............................................................................................с ЕИК ........................................ –

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали в сградата на 43 ОУ „Хр.Смирненски“, бул. „Сливница“ № 45,  при СО –район „Илинден“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител. В представляваното от мен юридическото лице членовете на управителните и контролни органи (както и временно изпълняващите такава длъжност) не са свързани лица по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че за невярна декларация нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………… 2014 г.                                    ДЕКЛАРАТОР: .....................................

Приложение №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Долуподписаният …………………………………………………………….………................

/име, презиме и фамилия/

ЕГН ………….....……………………, притежаващ л.к.№..........................................................,

издаден на ………………………….. от ………………….... , град ………..............….….......

В качеството ми на ……...............…………………………………………............................

/управител, член на управителния съвет, член на съвета надиректорите или др./

на ……………………………………………………………………………………................

/наименование на юридическото лице/

ЕИК: ...................................................., със седалище и адрес на управление:............................

...........................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. При изпълнението на обществена поръчка с обект „Преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали в сградата на 43 ОУ „Хр.Смирненски“, бул. „Сливница“ № 45,  при СО –район „Илинден“  няма да използвам / ще използвам подизпълнители.

(подчертава се вярното)

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:....................................................................................

.........................................................................................................................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите)

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ................% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността, която нася, съгласно по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ........... 2014 г. 		                                        ДЕКЛАРАТОР: ..........................................

Декларацията се попълва задължително, независимо дали ще се използва подизпълнител или не

Приложение №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за извършен оглед на обект

Подписаният...............................................................................................................................,

представител на...........................................................................................................................

декларирам, че

съм посетил обекта, предмет на обществената поръчка: „Преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали в сградата на 43 ОУ „Хр.Смирненски“, бул. „Сливница“ № 45,  при СО –район „Илинден“ и съм запознат с всички условия на обекта и документите за участие, които биха повлияли на предложението.

Дата:............2014 г.                                                        Декларатор:.............................

/подпис и печат/

Приложение № 8

ПРОЕКТ  НА  Д О Г О В О Р

№…………..……/……………….2014 год.

Днес, ...................2014 г. в гр. София, между

1. СО – РАЙОН ИЛИНДЕН,  със седалище и адрес на управление гр.София, кв.”Захарна фабрика”, ул.”Билянини извори” №10, бл.51Б,  БУЛСТАТ 0006963270583, представляван от Иван Божилов -  Кмет на СО – р-н Илинден и Сергей Богачев – Директор на 43 ОУ, наричани по-нататък в договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2........................................................................., със седалище и адрес на управление: гр.София, ..........................................................., БУЛСТАТ/ЕИК.........................................., представлявано от ......................................................, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание чл.101”е” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Протокол от ........................ на комисия назаначена със Заповед № .......................................... на Кмета на СО – Район „Илинден” по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с публична покана  се сключи настоящия договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши ремонт на „Преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали в сградата на 43 ОУ „Христо Смирненски при СО – район „Илинден“

(2) В предмета на договора се включват и дейностите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

ІI. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на този Договор е  .........................  календарни дни, и започва да тече от датата на  подписване на настоящия договор и приключва с подписването на протокола за действително извършени СМР.

(2) Гаранционните срокове са определени в раздел VІ Гаранции.

(3) Дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия Договор ще приключи в деня на подписването на протокола за действително извършени СМР, а отговорността му ще приключи 7 /седем/ дни след изтичане на последния гаранционен срок по договора.

(4) Срокът по чл.2, ал.2 спира да тече:

1.При настъпване на непреодолима сила.

2.При спиране финансирането на обекта.

(5) Спирането на срока се установява с двустранни протоколи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които се съставят в деня след настъпването на събитието.

(6) Срокът по чл.2, ал.2 автоматически се удължава с толкова дни, с колкото е спрян, в съответствие с чл.2, ал.5.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената на договора е ............................... с ДДС /словом/, съгласно ценовата оферта, представляваща Приложение № 1 към договора.

(2)  При подписване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово сумата ..........................................................лева, представляваща 30 на сто от цената за изпълнение на Договора  с ДДС, който ще бъде изплатена от делегирания бюджет на 43 ОУ.

(3) Останалата сума ........................................................лева,  представляваща 70 на сто от цената за изпълнение на договора с ДДС се изплаща след приключване на СМР и подписване на  протоколи за действително извършените работи, която ще бъде изплатена от делегирания бюджет на 43 ОУ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на СМР по Договора и включва следното:

1/ разходите за изпълнение на възложените СМР, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни строителни отпадъци, охрана на труда, за застраховка професионалната отговорност, съгласно ЗУТ и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2/ разходите за покупка на влаганите материали;

3/ всякакви други разходи за изпълнение на СМР по Договора.

(5) Договорените цени на видовете работи по Количествено-стойностна сметка са окончателни и няма да бъдат променяни за целия период на действие на договора.

(6) Плащанията за извършени СМР по договора се извършват въз основа на подписани Протоколи за действително извършени СМР.

(7) Сертификатите на строителните материали се подготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се проверяват от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При установяване на нередности, се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняването им.

(8) Цената се изплаща за количеството на действително извършените и приети работи, въз основа на Приложение №1, в рамките на средствата, отпуснати от СО – р-н Илинден за изпълнение на настоящия договор.

В 5 (пет) дневен срок от подписването на протокола за действително извършени СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава фактура, съгласно чл.113, ал.3 от Закона за ДДС.

Чл.4. (1) Окончателното  плащане по договора,  се извършва в 10-дневен срок след представяне на фактура, придружена от протоколи за действително извършени СМР , което се изчислява като стойност, след като се приспадне авансовото плащане.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. При изпълнение на СМР по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписването на Договора своевременно необходимата документация за извършването на СМР, предмет на настоящия Договор .

(2) да въведе ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строителната площадка съгласно изискванията на нормативните актове.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез свои представители по всяко време да упражнява цялостен контрол върху качеството на изпълняваното строителство, качеството на влаганите материали и др.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява и подписва представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протоколи за изпълнени работи.

(6) При неизпълнение на възложената работа в договорените срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на възстановяване.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение от гаранцията за изпълнение или от дължимите плащания.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените срокове дължимото възнаграждение за качествено извършената работа.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да отговаря писмено на искания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отнасящи се до допълнителни сведения, информации и данни свързани с изпълнението по предмета на договора.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави удръжки от гаранцията за изпълнение при условията на Раздел VІ - ГАРАНЦИИ, от Договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9. При изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1)  Да спазва всички приложими законови разпоредби, касаещи изпълнението на договора както и клаузите на този Договор и неговите приложения, вкл. методология на изпълнение на СМР,  разпределение на човешките ресурси, механизация и оборудване, организация на изпълнение, етапност и технологична последователност.

(2) Да осигурява възможност на упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР да упражняват контрол върху работата на техниката, наличните материали и др.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР да осъществява необходимия контрол и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за удостоверяване качеството на влаганите материали и готова продукция, в съответствие с “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти” и всички действащи Български стандарти.

(4) В рамките на своите права по този договор да предприеме всички необходими действия за опазване на околната среда   и подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения.

(5) Да изпълнява допълнителните /писмени или устни/ разпореждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, възникнали в процеса на работа.

(6) Да изпълнява всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с качеството на изпълняваните работи  и технологии на изпълнение и др., като за целта:

1/ в процеса на своята работа влага консумативи и материали, отговарящи на съответните нормативни документи.

(7) Да изпълнява нормативните актове, отнасящи се за сигнализиране на участъка, в които извършва своята дейност.

(8) Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движение по време на ремонтните работи и да спазва изискванията по противопожарна охрана /ППО/ и здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ .

(9) Ако при осъществяването предмета на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва услугите на подизпълнители, той отговаря за действията на подизпълнителите като за свои собствени.

(10) Да поеме гаранционна отговорност за изпълнените от него работи съгласно условията на Раздел VІ - ГАРАНЦИИ.

VI. ГАРАНЦИИ

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в Гаранционните срокове да отстранява за своя сметка всички проявени дефекти в качествата на изпълнените от него работи по договора.

Чл.11. Гаранционният срок за изпълненото строителство е предложението в ценовата оферта и в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /ДВ бр.72 от 2003 год./ .

Чл.12. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

Чл.13. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от Форсмажорно обстоятелство.

Чл.14. За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок от 5 /пет/ работни дни след писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок .

VІІ. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл.15. (1) Контролът по изпълнението и приемането на извършените, съгласно договора, строително монтажни работи, се осъществява от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Количествата на действително извършените работи, които подлежат на разплащане, се удостоверяват двустранно м/у ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ с подробни количествени сметки и протоколи.

(3) В 3 (три) дневен срок от подписването на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT ще уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще изпълняват контрол..

(4) Окончателното приемане на обекта, се извършва след представянето на приемо-предавателен протокол, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляван от длъжностно лице на администрацията.

VІІI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.16. При пълно неизпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на всички получени суми заедно с неустойка в размер на 10 % от общата стойност на договора.

Чл. 17. (1) При забава за завършване и предаване на работата по този договор в срока по чл. 2, ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 процента от общата стойност на договора за всеки просрочен ден закъснение, но не повече от 10 % от общата стойност на договора..

(2) При забава за плащане на дължимото възнаграждение по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 процента от стойността на дължимата сума за всеки просрочен ден закъснение, но не повече от 10 % от общата стойност на договора.

Чл.18.(1) При некачествено извършване на строителство освен задължението за отстраняване на дефектите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер   до 10 % от стойността на договора.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на  строителство или проявили се в гаранционния срок не бъдат отстранени в срок от един месец от констатирането им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и обезщетение в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл.19. Не се счита за забава просрочено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при обективна липса на средства за финансиране на обекта.

ІХ.  СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. (1) При възникването на Форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Форсмажорното обстоятелство.

(2) Срокът за изпълнение на задължението (конкретната работа) се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Форсмажорното обстоятелство

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпваното на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 3-дневен срок от настъпването, респ. от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за Форсмажорното обстоятелство.

Чл.21. (1) От датата на настъпването на Форсмажорното обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Форсмажорното обстоятелство.

(2) Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.

Чл. 22. Действието на този договор се прекратява:

1. С извършване, предаване и приемане на договорената работа съгласно настоящия договор;

2.  По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, чрез

подписване на допълнително споразумение;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

Чл. 23. Ако в случай на възникване на непреодолима сила, спирането на строително-монтажните работи продължи повече от 90 дни,  всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява някое от задълженията си по договора.

Чл. 25.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.

(3) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора.

Чл. 27. Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.

Чл. 28. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 29. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.......................................

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

........................................

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

(3) При промяна на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на ал.1 незабавно. При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 30. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 31. За всичко неупоменато в този договор, се прилагат разпоредбите на ЗОП, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, ТЗ и тези на действащото гражданско законодателство, приложими за съответния случай.

Чл. 32. Неразделна част от Договора са:

1.  Количествено – стойностна сметка -  Приложение№1.

Този договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра,  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и  два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                   За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.............................

/ Управител/

КМЕТ

на СО Район „Илинеден”:………………….

/Ив.БОЖИЛОВ/

ДИРЕКТОР на 43 ОУ:...............................

/С.БОГАЧЕВ/

|  |  |  |  | Приложение 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЕКТ: "Преустройство и реконструкция на котелно помещение в учебни зали в сградата на 43 ОУ "Христо Смирненски", бул."Сливница" №45 при СО-район "Илинден"" |  |  |  |  |
|  | КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |
| № | Вид СМР | Ед. мярка | Коли-чество | Ед. Цена лева | Обща стойност лева |
|  | Част "АРХИТЕКТУРА" |  |  |  |  |
| I. | Зидарски работи |  |  |  |  |
| 1. | Тухлена зидария с дебелина 25 см за зазиждане на съществуващи вътрешни прозорци в евакуационния коридор | м2 | 3 |  |  |
| 2. | Газобетон, зидария с дебелина 25 см - преградна стена между учебните зали и зид при предверието на учебна зала 1 | м2 | 35 |  |  |
| II. | Възстановителни работи по фасада |  |  |  |  |
| 1. | Структурна силикатна мазилка | м2 | 27 |  |  |
| 2. | Универсален грунд | м2 | 27 |  |  |
| 3. | Шпакловка върху топлоизолация (на циментова основа) | м2 | 27 |  |  |
| 4. | Топлоизолация ХPS с дебелина 50 мм и коефициент на топлопроводност 0,032 W/mK | м2 | 11 |  |  |
| 5. | Топлоизолация ХPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводност 0,032 W/mK | м2 | 16 |  |  |
| 6. | Стъклотекстилна мрежа | м2 | 27 |  |  |
| 7. | Лепило за топлоизолация | кг | 133 |  |  |
| 8. | Набивен дюбел с дължина 130 мм | бр. | 197 |  |  |
| III. | Изолации и облицовки |  |  |  |  |
| 1. | Топлоизолация ХPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводност 0,032 W/mK върху вътрешна стена на външни стени | м2 | 46 |  |  |
| 2. | Топлоизолация EPS с дебелина 40 мм и коефициент на топлопроводност 0,032 W/mK върху вътрешна стена, граничеща с неотопляеми помещения (уч. Зала 2) | м2 | 27 |  |  |
| 3. | Топлоизолазия EPS с дебелина 100 мм и коефициент на топлопроводност 0,032 W/mK по тавана на уч. зала 2 | м2 | 116 |  |  |
| 4. | Топлоизолазия EPS с дебелина 50 мм и коефициент на топлопроводност 0,032 W/mK по тавани на сутерени под уч. Зали | м2 | 193 |  |  |
| 5. | Лепило за топлоизолация | кг | 1912 |  |  |
| 6. | Набивен дюбел с дължина 130 мм | бр. | 1047 |  |  |
| 7. | Гипсофазер-предпазна облицовка върху топлоизолационните плоскости по т. III.1 и 2 | м2 | 73 |  |  |
| 8. | Шумоизолация стени на класни стаи към коридор физкултурен салон | м2 | 45 |  |  |
| 9. | Завършващ водооткапващ профил - неръждаем за горен ръб прозорци | м | 17 |  |  |
| IV. | Настилки |  |  |  |  |
| 1. | Мозайка-предверие, разпределителна площадка и рамка в уч. Зала 2 | м2 | 14 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на дървено дюшеме - уч.зали (включително подиумите) | м2 | 150 |  |  |
| 3. | Доставка и монтаж на первази към дюшемето | м | 145 |  |  |
| 4. | Изравнителна циментова замазка по подове (деб.=30мм) | м2 | 164 |  |  |
| V. | Столарски работи (по спесификация) |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж на PVC прозорци, петкамерни с К стъкло | м2 | 32 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на интериорни подпрозоречни первази PVC, цват бял | м | 17 |  |  |
| 3. | Доставка и монтаж на AL врати с размери 110 х 220 см | бр. | 2 |  |  |
| VI. | Железарски работи |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж метални профили за обезопасителни парапети по фасадата | м | 43 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж метални врати с размери 110х220 см, прахово покритие | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж метални решетки за обезопасяване на прозорци | м2 | 32 |  |  |
| VII. | Дърводелски работи |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж на дървени греди със сечение 14х16 см за конструкцията на подиумите в уч.зали | м | 62 |  |  |
| VIII. | Тенекеджийски работи |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от поцинкована ламарина шир. 35 см | м | 17 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на нова водосточна тръба | м | 6 |  |  |
| IX. | Бояджийски работи |  |  |  |  |
| 1. | Латексово боядисване по интериорни стени (вкл.зидове по т.I. 1) | м2 | 508 |  |  |
| 2. | Латексово боядисване по тавани | м2 | 192 |  |  |
| 3. | Боядисване с блажна боя по цокли (вис 140см) | м2 | 205 |  |  |
| 4. | Шпакловка (вкл. Зидове по т. I. 1) | м2 | 513 |  |  |
| X. | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на тухлен зид (деб.=25 см) | м3 | 2 |  |  |
| 2. | Демонтаж на тухлен зид (деб.=38 см) | м3 | 18 |  |  |
| 3. | Демонтаж на газобетонен зид (деб.=10 см) | м3 | 2 |  |  |
| 4. | Демонтаж на дървена дограма | м2 | 8 |  |  |
| 5. | Демонтаж на метална врата при товарна рампа | м2 | 10 |  |  |
| 6. | Демонтаж на водосточна тръба | м | 6 |  |  |
|  | Част "КОНСТРУКЦИИ" |  |  |  |  |
| 1. | Разбиване на бетонова настилка с деб.10см | м2 | 11 |  |  |
| 2. | Направа на изкоп за строителни ями до 2 м2 и дълбочина до 2 м в сбити почви (при ремонти) | м3 | 2,5 |  |  |
| 3. | Направа на насип | м3 | 0,5 |  |  |
| 4. | Ръчно натоватване на изкопни маси на камион | м3 | 2,5 |  |  |
| 5. | Извозване на изкопни маси | м3 | 2,5 |  |  |
| 6. | Уплътняване на земни маси-ръчно с трамбовка на пластове от по 10 см | м3 | 0,5 |  |  |
| 7. | Разбиване на стоманобетонова стълба бетон В 12,5 | м3 | 0,5 |  |  |
| 8. | Разбиване на тухлен зид за оформяне на стоманобетонова възглавница | м3 | 1 |  |  |
| 9. | Ръчно натоватване, превоз и разтоварване на бетонови отпадъци с колички | м3 | 3 |  |  |
| 10. | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 3 |  |  |
| 11. | Полагане на подложен бетон В 7,5 | м3 | 0,5 |  |  |
| 12. | Армиран бетон в единични фундаменти-В20 | м3 | 2 |  |  |
| 13. | Възстановяване на армирана бетонова настилка В 12,5 | м3 | 1,5 |  |  |
| 14. | Полагане на пълнежен бетон върху рампа В 7,5 | м3 | 6 |  |  |
| 15. | Армиран бетон за бетонова настилка върху рампа В 20 | м3 | 1 |  |  |
| 16. | Полагане на армиран бетон В 20 в плочи и греди при плочи с деб. 12 см | м3 | 10 |  |  |
| 17. | Полагане на армиран бетон В 20 в колони | м3 | 1,5 |  |  |
| 18. | Пълнеж от газобетонови тухли за стъпала | м3 | 4 |  |  |
| 19. | Неармиран бетон за бетонова възглавница В7,5 | м3 | 0,5 |  |  |
| 20. | Превоз на бетон от бетонов възел | м3 | 27 |  |  |
| 21. | Кофраж за стоманобетонови фундаменти | м2 | 10 |  |  |
| 22. | Кофраж за пълнежен бетон на рампа | м2 | 2,5 |  |  |
| 23. | Кофраж за стоманобетонови плочи и греди при плочи с деб.до 12 см | м2 | 85 |  |  |
| 24. | Кофраж за стоманобетонови колони | м2 | 23,5 |  |  |
| 25. | Кофраж за бетонова стена с деб.25 см.(бетонова възглавница) | м2 | 2,5 |  |  |
| 26. | Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност Al-Ф | кг | 315 |  |  |
| 27. | Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност AIII-N | кг | 1055 |  |  |
| 28. | Подпиране на плочи с телескопични подпори | м2 | 30 |  |  |
| 29. | Химически дюбели N10 | бр. | 138 |  |  |
| 30. | Химически дюбели M8 с дължина 100 мм | бр. | 208 |  |  |
| 31. | Доставка, транспорт и монтаж стоманена конструкция | кг | 1530 |  |  |
| 32. | Минизиране на стоманена конструкция | м2 | 46 |  |  |
| 33. | Боядисване на стоманена конструкция- двукратно | м2 | 46 |  |  |
|  | Част "В и К" |  |  |  |  |
|  | Водопровод |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20мм PN 16 | м | 8,05 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на спирателен кран 1/2" | бр. | 1 |  |  |
| 3. | Доставка и монтаж на никелирана канелка1/2" | бр. | 2 |  |  |
| 4. | Доставка и монтаж на удължител за канелка1/2" | бр. | 2 |  |  |
| 5. | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръби през 1,00 м | бр. | 4 |  |  |
| 6. | Укрепване на тръби за таванска плоча - по детайл | бр. | 4 |  |  |
| 7. | Доставка и монтаж на топлинна изолация | м | 8 |  |  |
| 8. | Дезинфекция на водопровод | м | 8,05 |  |  |
| 9. | Изпитване на водопровод | м | 8,05 |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |
| 1. | Рязане на PVC тръби , ф 110 мм | м | 2 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на PVC тръби , ф 50 | м | 12 |  |  |
| 3. | Доставка и монтаж на разклонител ф 110/50 | бр. | 1 |  |  |
| 4. | Доставка и монтаж на разклонител ф 50/50 | бр. | 1 |  |  |
| 5. | Доставка и монтаж на коляно ф 50-90 | бр. | 4 |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж на коляно ф 50-45 | бр. | 1 |  |  |
| 7. | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 1 |  |  |
| 8. | Изпитване на канализация | м | 166 |  |  |
| 9. | Укрепване на тръби за таванска плоча - по детайл | бр. | 7 |  |  |
| 10. | Направа на улей в тухлена зидария | м | 3,3 |  |  |
| 11. | Направа на отвор 10/10 в бет.плоча 12 см | бр. | 1 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ лв. без ДДС : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Непредвидени 10%: |  |
|  |  |  |  | Междинна сума: |  |
| ДДС 20% : |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО лв. с ДДС : |  |  |  |  |  |
| Дата ...............................2014г. |  | Управител:.................................. |  |  |  |
|  |  | (име, подпис, печат) |  |  |  |