ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО НА РЕКА СУХОДОЛСКА, РАЙОН „ИЛИНДЕН“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Първа обособена позиция: „Участък от ул. „753“ до моста на ул. „3020“ – 407 метра – коригиран (до ромската махала).

- Втора обособена позиция: „Участък под моста ул. „3020“ и след моста на ул.„3020“ (покрай западния край на складовете на МВР), на разстояние 100 метра.

Район „Илинден”, 2014 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# РАЗДЕЛ І: Публична покана

РАЗДЕЛ ІІ: Изисквания към изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ III : Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата

РАЗДЕЛ IV: Критерии за извършване на избора на Изпълнител

РАЗДЕЛ V: Приложения

Заявление за участие в процедурата (Приложение №1)

Административни сведения (Приложение №2)

# Оферта на кандидата (Приложение №3)

Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП (Приложение № 4)

# Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 5)

Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие или не на подизпълнители (Приложение № 6)

Декларация за извършен оглед на обекта (Приложение № 7)

Проект на договор (Приложение № 8)

Количествено-стойностна сметка - първа обособена позиция (Приложение № 9)

Количествено-стойностна сметка - втора обособена позиция (Приложение № 10)

### РАЗДЕЛ I: Публична покана

- Настоящата покана е публикувана в АОП  http://www.aop.bg и в сайта на района  http://www.ilinden.bg

### РАЗДЕЛ ІІ: Изисквания към изпълнението на поръчката

1. Предмет на поръчката

Предмет на  настоящата  поръчка   е:  „ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО НА РЕКА СУХОДОЛСКА, РАЙОН „ИЛИНДЕН“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

  - Първа обособена позиция: „Участък от ул. „753“ до моста на ул. „3020“ – 407 метра – коригиран (до ромската махала).

  - Втора обособена позиция: „Участък под моста ул. „3020“ и след моста на ул.„3020“ (покрай западния край на складовете на МВР), на разстояние 100 метра.

2. Изисквания за изпълнение на поръчката

Дейностите, предмет на поръчката, се извършват съгласно приложените количествени сметки и включват ръчно събиране на дребногабаритни и битови отпадъци в полиетиленови тръби, сортиране на видове отпадъци; ръчно и механизирано товарене на дребногабаритни и битови отпадъци и извозването им, натоварване на разкопана земна маса и строителни отпадъци и извозване с транспорт.

3.  Място на изпълнение – гр. София, район „Илинден”

4. Срок на изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка е съгласно предложението на класирания на първо място и определен за изпълнител участник, считано от датата на подписване на договора, но не по дълъг от 30 календарни дни.

5. Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е 52 000,00 (петдесет и две хиляди) лева с ДДС или 43 333,33 (четиридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст.) лева без ДДС. За всяка обособена позиция прогнозната стойност е 26 000,00 (двадесет и шест хиляди лв.) лева с ДДС.

### РАЗДЕЛ III : Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата

1. Всеки кандидат може да направи предложение само по една обособена позиция, което трябва да обхваща пълния обем на поръчката.

1.1. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.

1.2. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: име на участника; адрес за кореспонденция; телефон, факс и електронен адрес; наименование на поръчката.

Съгласно чл.101в, ал.2 всички документи се поставят в голям запечатан непрозрачен плик.

1.3. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника.

1.4. При приемане на офертите Възложителят отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

2. Срок на валидност на предложенията: 60 /шестдесет/ календарни дни, като срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.

3. Място и срок за подаване на предложенията за участие: Офертите се приемат в деловодстсвото на СО - район „Илинден” с адрес: гр.София, ул. „Билянини извори” № 10 Б, всеки делничен ден от 8.30 часа до 17.00 часа до 11.07.2014г. включително.

4. Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени  на  15.07.2014г. в заседателна зала 421 в сградата на СО - район „Илинден”, с адрес: гр.София, ул. „Билянини извори” №10 Б.

4.1. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от длъжностни лица, назначени със заповед на Възложителя. Работната група разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от Възложителя условия.

4.2. Председателят на работната група отваря последователно големите пликове с офертите на всички участници в процедурата по реда на получаването им. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП, публичната покана и настоящата документация, офертата и участникът се предлагат от работната група на Възложителя за отстраняване от процедурата.

4.3. Публичната покана за събиране на оферти за изпълнение на поръчката с горепосочения предмет се публикува в Портала за обществени поръчки.

4.4. Работната група съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Длъжностните лица от състава на работната група приключват своята работа с приемане на протокола от Възложителя.

4.5. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо място. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в предвидените в ЗОП случаи.

5. Указания към участниците:

5.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

5.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

5.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1, и чл. 47 ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП.

5.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

5.5. Комуникация между Възложителя и участниците - всички действия на Възложителя към участниците и на участниците към Възложителя, са в писмен вид. Участниците представят своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо, с обратна разписка, по факс или по електронен път, при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

6. Указания за подготовка на офертата - Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

7. Минимални технически възможности и квалификация на участниците в процедурата:

1/  Всеки участник трябва да има опит в сходни дейности. Това обстоятелство се доказва с представяне на референции.

8. Гаранции за участие:

8.1. Гаранцията за участие в процедурата е на обща стойност 430,00 лв. (четиристотин и тридесет лева) или за обособена позиция 215,00 лв. (двеста и петнадесет лв.) и се представя  в една от следните форми:

- парична сума, внесена по сметка на СО-район „Илинден” - IBAN: BG 19 SOMB 9130 3319 1206 01, BIC: SOMBBGSF, обслужваща банка - Общинска банка АД, клон „Люлин”.

- в брой на касата на СО-район „Илинден”.

8.2. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата:

- оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите:

- кандидатът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

8.3. Гаранциите за участие на класираните участници на първо и второ място се освобождават в срок от 5 /пет/ работни дни след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите участници в срок от 5 /пет/ работни дни след обявяването на  решение на Възложителя за избор на изпълнител.

8.4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% от общата стойност на договора без ДДС и следва да бъде с валидност до окончателното изпълнение на договора.

8.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в ЗОП и в договора за възлагане на обществена поръчка.

9. Необходими документи за участие:

1/ Заявление за участие (Приложение № 1) – оригинал;

2/ Административни сведения (Приложение № 2) – оригинал;

3/ оферта (Приложение № 3) – оригинал. Попълват се данните на участника, посочени в образеца, които са необходими за кореспонденция през време на провеждане на процедурата и за оформяне на договора в случай, че участникът бъде избран за изпълнител на поръчката, Посочват се подизпълнителите, ако участникът предвижда такива.

4/ Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; респективно копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверени от участника копия).

5/ Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП (Приложение № 4) – оригинал. Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП.

6/ Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (Приложение № 5) – оригинал. Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.2 от ЗОП.

7/ Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие или не на подизпълнители (Приложение № 6) – оригинал. Представя се декларация, която се изготвя по приложения образец от името на всеки от подизпълнителите, като се посочват вида на работите, които ще извършват и съответния дял на участие (в проценти).

8/ Декларация за извършен оглед на обекта (Приложение № 7) – оригинал.

8/ Заверени копия от  референции за тяхното изпълнение.

9/ Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата. прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 4, 5, 7, 9 от настоящите указания се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

10/ Проект на договор (Приложение № 8)

11/ Количствено-стойностна сметка (оригинал) - изготвя се по приложения образец от настоящата документация, по обособена позиция за която се кандидатства (Приложение № 9 и Приложение №10) - оригинал.

### РАЗДЕЛ IV: Критерии за извършване на избора на Изпълнител

Критерии за оценяване на постъпилите предложения за участие в настоящата процедура, съгласно чл.37, ал.1, т.2 от ЗОП е приета „Икономически най-изгодната оферта“.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодното за Възложителя предложение при максимален брой точки 100. Постъпилите оферти на участниците ще бъдат оценявани по следните показатели:

1.  Предлагана цена –  максимален брой точки  60;

2. Срок на изпълнение в календарни дни – максимален брой точки 40;

Методика за оценка на предложенията:

1. Предлагана цена - максимален брой точки – 60 – К1:

Оценката се извършва по следната формула:

Цmin x 60

К1  =           Цк        , където:

Цmin – най-ниско предложена цена

Цк - цената на кандидата

К1 – точки, получени от всеки кандидат

2. Срок за изпълнение (в календарни дни) - максимален брой точки – 40 – К2:

Оценката се извършва, по следната формула -

Сmin x 40

К2  =         Сk           , където

Сmin - най-краткият предложен срок за изпълнение в календарни дни

Ск – срок за изпълнение в календарни дни, предложен от кандидата

К2 – точки, получени от всеки кандидат

Комплексната оценка представлява сума от оценките по отделните критерии, където КО = К1 + К2

Документацията е достъпна в електронен вид на интернет страницата на Столична община – район „ИЛИНДЕН”,  www.ilinden.bg

Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

с предмет: „Почистване на коритото на река Суходолска, при СО – район „Илинден” по  първа / втора  обособена позиция“

от:     ...............................................................................................................................................

(посочва се името на фирмата-участник),

със седалище и адрес на управление : ……………………........................…………………….

тел.:……………….. ., факс:…………………….  , e-mail:

ЕИК: …………………………………………….

Представлявано от ......................................................................................................................... Разплащателна сметка:

…………………………………………………………….

……………………………………………………………..

УважаемИ Г-Н БОЖИЛОВ,

След запознаване с всички документи и образци, получени от нас като неразделна част от документацията за участие в поръчката, удостоверявам и потвърждавам, че Дружеството ни отговаря на условията посочени от Вас в изискванията за участие в нея.

1. Основният предмет на дейност на Дружеството ни е: ............................................................

...........................................................................................................................................................

2. Доказателствата за техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията в документацията за участие прилагаме към настоящата оферта.

3.  В случай, че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие.

4. Настоящата оферта е валидна за период от....................... (посочват се броят на дните и/или последната дата на валидност съобразени с условията на поръчката) и ние ще сме обвързани с нея. Запознати сме и приемаме условието, че тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Приложения: ..............................................................

(описват се от участника приложените документи)

Дата…………………2014г.                                                        Подпис:.....................................

Приложение №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.Адрес …………………………………………………………………….....…………................

………………………………………………………………………………………………...........

(код., град., община, квартал, улица, бл., ап.)

телефон №: ………….....….....…… факс № ……………………………….…....………….........

e-mail :…………………………………, Интернет адрес .............................................................

2. Лице за контакти………………………..……………..…………….........…………….............

Длъжност:…………….......……………………………………….......…………………...............

телефон / факс: ……..………………………………………………………………......................

3. Обслужваща банка………………..........................................................……….........................

банков код.............................…........................................................................................................

Титуляр на сметката …………………….……………………………………..............................

Подпис и печат ........................................	           .............................................................

Име и фамилия, длъжност (управляващ)

Дата: ............................

Приложение № 3

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8 „а” от ЗОП, с предмет:

„Почистване на коритото на река Суходолска, при СО – район „Илинден” по  първа / втора  обособена позиция“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на обществената поръчка по първа / втора обособена позиция е..................................................................  лева с ДДС.

2. Единичните и общите цени /с ДДС/, са с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката.

3. Срок за изпълнение на обществената поръчка................................../календарни/ дни.

Дата:	............2014г.			    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Приложение №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП

Подписаният…..................................................……………………………………….....…..

ЕГН …………………………...............…., с л.к. № ...............................................................

издадена на ....................... год. от …………..............…………......................……….....…..

с пост. адрес: .............................................................................................................................

в качеството си на (длъжност):..............................................................................................

представляващ (наименование на кандидата) ......................................................................

..................................................................................................с ЕИК .................................... –

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Почистване на коритото на река Суходолска, при СО – район „Илинден” по  първа / втора  обособена позиция“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

(В случай на осъждане с последваща  реабилитация това  се посочва  изрично).

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с предмета на обществената поръчка.

3. Кандидатът (участникът), който представлявам:

- не е обявен в несъстоятелност и не е в открито производство по несъстоятелност или по ликвидация.

- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци.

Известно ми е, че за невярна декларация нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:  …..……… 2014 г.                                     ДЕКЛАРАТОР: .....................................

Декларацията се подписва задължително от лицето, управляващо кандидата по регистрация. Когато управляващите дружеството на кандидата са повече от едно лице, декларация подават всички лица от управителните органи на кандидата.

Приложение №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП

Подписаният…..................................................……………………………………….....…...

ЕГН ……………………………..............…., с л.к. № .............................................................

издадена на ....................... год. от …………..............…………......................…….....…...

с пост. адрес: .............................................................................................................................

в качеството си на (длъжност):..............................................................................................

представляващ (наименование на кандидата) ......................................................................

.............................................................................................с ЕИК ........................................ –

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Почистване на коритото на река Суходолска, при СО – район „Илинден” по  първа / втора  обособена позиция“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител. В представляваното от мен юридическото лице членовете на управителните и контролни органи (както и временно изпълняващите такава длъжност) не са свързани лица по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че за невярна декларация нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………… 2014 г.                                    ДЕКЛАРАТОР: .....................................

Приложение №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Долуподписаният …………………………………………………………….………................

/име, презиме и фамилия/

ЕГН ………….....……………………, притежаващ л.к.№..........................................................,

издаден на ………………………….. от ………………….... , град ………..............….….......

В качеството ми на ……...............…………………………………………............................

/управител, член на управителния съвет, член на съвета надиректорите или др./

на ……………………………………………………………………………………................

/наименование на юридическото лице/

ЕИК: ...................................................., със седалище и адрес на управление:............................

...........................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. При изпълнението на обществена поръчка с предмет  „Почистване на коритото на река Суходолска, при СО – район „Илинден” по  първа / втора  обособена позиция“  няма да използвам / ще използвам подизпълнители.

(подчертава се вярното)

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:....................................................................................

.........................................................................................................................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите)

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ................% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността, която нася, съгласно по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ........... 2014 г. 		                                        ДЕКЛАРАТОР: ..........................................

Декларацията се попълва задължително, независимо дали ще се използва подизпълнител или не

Приложение №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за извършен оглед на обект

Подписаният...............................................................................................................................,

представител на...........................................................................................................................

декларирам, че

съм посетил обекта, предмет на обществената поръчка: „Почистване на коритото на река Суходолска, при СО – район „Илинден” по  първа / втора  обособена позиция“и съм запознат с всички условия на обекта и документите за участие, които биха повлияли на предложението.

Дата:............2014 г.                                                        Декларатор:.............................

/подпис и печат/

Приложение № 8

ПРОЕКТ  НА  Д О Г О В О Р

№…………..……/……………….2014 год.

Днес, ...................2014 г. в гр. София, между

1. СО – РАЙОН ИЛИНДЕН,  със седалище и адрес на управление гр.София, кв.”Захарна фабрика”, ул.”Билянини извори” №10, бл.51Б,  БУЛСТАТ 0006963270583, представляван от Иван Божилов -  Кмет на СО – р-н Илинден и Валентина Манолова – Нач.отдел „ФСДиЧР“, наричани по-нататък в договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2........................................................................., със седалище и адрес на управление: гр.София, ..........................................................., БУЛСТАТ/ЕИК.........................................., представлявано от ......................................................, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание чл.101”е” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Протокол от ........................ на комисия назаначена със Заповед № .......................................... на Кмета на СО – Район „Илинден” по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с публична покана  се сключи настоящия договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши ремонт на  „Почистване на коритото на река Суходолска, при СО – район „Илинден” по  първа / втора  обособена позиция“.

ІI. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на този Договор е  .........................  календарни дни, и започва да тече от датата на  подписване на настоящия договор и приключва с подписването на протокола за действително извършените работи.

(2) Дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия Договор ще приключи в деня на подписването на протокола за действително извършени работи.

(3) Срокът по чл.2, ал.2 спира да тече:

1. При настъпване на непреодолима сила.

2. При спиране финансирането на обекта.

(4) Спирането на срока се установява с двустранни протоколи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които се съставят в деня след настъпването на събитието.

(5) Срокът по чл.2, ал.2 автоматически се удължава с толкова дни, с колкото е спрян, в съответствие с чл.2, ал.4.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената на договора е ............................... с ДДС /словом/, съгласно ценовата оферта, представляваща Приложение № 1 към договора.

(2)  При подписване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово сумата ..........................................................лева, представляваща 30 на сто от цената за изпълнение на Договора  с ДДС.

(3) Останалата сума ........................................................лева,  представляваща 70 на сто от цената за изпълнение на договора с ДДС се изплаща след приключване на работата, предмет на договора и подписване на  протоколи за действително извършените работи.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение предмета на Договора и включва следното:

1/ разходите за изпълнение на възложените работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на битовите и строителни отпадъци, охрана на труда, за застраховка професионалната отговорност, съгласно ЗУТ и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2/ разходите за покупка на влаганите материали;

3/ всякакви други разходи за изпълнение предмета на Договора.

(5) Договорените цени на видовете работи по Количествено-стойностна сметка са окончателни и няма да бъдат променяни за целия период на действие на договора.

(6) Плащанията за извършени дейности по договора се извършват въз основа на подписани Протоколи за действително извършени работи.

(7) Цената се изплаща за количеството на действително извършените и приети работи, въз основа на Приложение №1, в рамките на средствата, отпуснати от СО – р-н Илинден за изпълнение на настоящия договор.

В 5 (пет) дневен срок от подписването на протокола за действително извършени работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава фактура, съгласно чл.113, ал.3 от Закона за ДДС.

Чл.4. (1) Окончателното  плащане по договора,  се извършва в 10-дневен срок след представяне на фактура, придружена от протоколи за действително извършени СМР , което се изчислява като стойност, след като се приспадне авансовото плащане.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. При изпълнение на дейностите по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез свои представители по всяко време да упражнява цялостен контрол върху качеството на изпълняваните дейности и др.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат поправени съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява и подписва представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протоколи за изпълнени работи.

(4) При неизпълнение на възложената работа в договорените срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на възстановяване.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение от гаранцията за изпълнение или от дължимите плащания.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените срокове дължимото възнаграждение за качествено извършената работа.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да отговаря писмено на искания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отнасящи се до допълнителни сведения, информации и данни свързани с изпълнението по предмета на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7. При изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1)  Да спазва всички приложими законови разпоредби, касаещи изпълнението на договора както и клаузите на този Договор и неговите приложения, вкл. методология на изпълнение на работите,  разпределение на човешките ресурси, механизация и оборудване, организация на изпълнение, етапност и технологична последователност.

(2) В рамките на своите права по този договор да предприеме всички необходими действия за опазване на околната среда   и подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения.

(3) Да изпълнява допълнителните /писмени или устни/ разпореждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали в процеса на работа.

(4) Да изпълнява всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с качеството на изпълняваните работи  и технологии на изпълнение и др., като за целта:

(5) Да изпълнява нормативните актове, отнасящи се за сигнализиране на участъка, в които извършва своята дейност.

(6) Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движение по време на работа и да спазва изискванията по противопожарна охрана /ППО/ и здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ .

(7) Ако при осъществяването предмета на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва услугите на подизпълнители, той отговаря за действията на подизпълнителите като за свои собствени.

VІ. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл.8. (1) Контролът по изпълнението и приемането на извършените, съгласно договора работи, се осъществява от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Количествата на действително извършените работи, които подлежат на разплащане, се удостоверяват двустранно м/у ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ с подробни количествени сметки и протоколи.

(3) В 3 (три) дневен срок от подписването на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT ще уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще изпълняват контрол.

(4) Окончателното приемане на обекта, се извършва след представянето на приемо-предавателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляван от длъжностно лице на администрацията.

VІI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. При пълно неизпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на всички получени суми заедно с неустойка в размер на 10 % от общата стойност на договора.

Чл. 10. (1) При забава за завършване и предаване на работата по този договор в срока по чл. 2, ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 процента от общата стойност на договора за всеки просрочен ден закъснение, но не повече от 10 % от общата стойност на договора.

(2) При забава за плащане на дължимото възнаграждение по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 процента от стойността на дължимата сума за всеки просрочен ден закъснение, но не повече от 10 % от общата стойност на договора.

Чл.11.(1) При некачествено извършване на работите, предмет на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер   до 10 % от стойността на договора.

Чл.12. Не се счита за забава просрочено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при обективна липса на средства за финансиране на обекта.

VIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13. (1) При възникването на Форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Форсмажорното обстоятелство.

(2) Срокът за изпълнение на задължението (конкретната работа) се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Форсмажорното обстоятелство

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпваното на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 3-дневен срок от настъпването, респ. от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за Форсмажорното обстоятелство.

Чл.14. (1) От датата на настъпването на Форсмажорното обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Форсмажорното обстоятелство.

(2) Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.

Чл. 15. Действието на този договор се прекратява:

1. С извършване, предаване и приемане на договорената работа съгласно настоящия договор;

2.  По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, чрез

подписване на допълнително споразумение;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

Чл. 16. Ако в случай на възникване на непреодолима сила, спирането на строително-монтажните работи продължи повече от 90 дни,  всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява някое от задълженията си по договора.

Чл. 18.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

IХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.

(3) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора.

Чл. 20. Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.

Чл. 21. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 22. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.......................................

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

........................................

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

(3) При промяна на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на ал.1 незабавно. При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 23. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 24. За всичко неупоменато в този договор, се прилагат разпоредбите на ЗОП, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, ТЗ и тези на действащото гражданско законодателство, приложими за съответния случай.

Чл. 25. Неразделна част от Договора са:

1.  Количествено – стойностна сметка -  Приложение№1.

Този договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра,  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и  два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                   За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.............................

/ Управител/

КМЕТ

на СО Район „Илинеден”:………………….

/Ив.БОЖИЛОВ/

Нач.отдел „ФСДиЧР“:...............................

/В.МАНОЛОВА/

|  |  |  |  | Приложение № 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО НА РЕКА СУХОДОЛСКА , РАЙОН "ИЛИНДЕН" |  |  |  |  |  |
| Първа обособена позиция: "За участък от ул. „753” до моста на ул. "3020”- 407 метра - коригиран (до ромската махала) |  |  |  |  |  |
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | К-ВО | ЕД.ЦЕНИ без ДДС | ОБЩА СТОЙНОСТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ.ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М | мЗ | 85 |  |  |
| 2 | РЪЧНО СЪБИРАНЕ НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ЧУВАЛИ | бр. | 1500 |  |  |
| 3 | РЪЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 М НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ЧУВАЛИ | бр. | 1500 |  |  |
| 4 | РЪЧНО СОРТИРАНЕ НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЗЕМНИ МАСИ, МЪРТВИЦА, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ДР. | мЗ | 150 |  |  |
| 5 | РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 200 М ХОРИЗОНТАЛНО (ДО КОНТЕЙНЕРИТЕ ИЛИ ДО КАМИОНИТЕ) НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ЧУВАЛИ | бр. | 1500 |  |  |
| 6 | МЕХАНИЗИРАНО ТОВАРЕНЕ НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ | мЗ | 200 |  |  |
| 7 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА И СТР ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | мЗ | 200 |  |  |
| 8 | ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ДО 25 КМ | мЗ | 200 |  |  |
| 9 | ИЗВОЗВАНЕ НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 35 КМ | мЗ | 160 |  |  |
|  | Обща стойност без ДДС: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 % непредвидени разходи: |  |
|  |  |  |  | Междинна сума: |  |
|  |  |  |  | 20% ДДС: |  |
| КРАЙНА СУМА: |  |  |  |  |  |
| Дата........................2014г. |  | Управител:............................. |  |  |  |
|  |  |  | /име, подпис, печат/ |  |  |
|  |  |  |  | Приложение № 10 |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО НА РЕКА СУХОДОЛСКА , РАЙОН "ИЛИНДЕН" |  |  |  |  |  |
| Втора обособена позиция: "За участък под моста ул. "3020" и след моста на ул."3020" (покрай западния край на складовете на МВР), на разстояние 100 метра |  |  |  |  |  |
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | К-ВО | ЕД.ЦЕНИ без ДДС | ОБЩА СТОЙНОСТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛ | мЗ | 170 |  |  |
| 2 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛ | мЗ | 80 |  |  |
| 3 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ | мЗ | 100 |  |  |
| 4 | РАЗРИВАНЕ C БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ ДО 40М ПРИ УТ.У-ВИЯ | мЗ | 80 |  |  |
| 5 | РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ.ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М | мЗ | 150 |  |  |
| 6 | РЪЧНО СЪБИРАНЕ НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ЧУВАЛИ | бр. | 1000 |  |  |
| 7 | РЪЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 М НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ЧУВАЛИ | бр. | 1000 |  |  |
| 8 | РЪЧНО СОРТИРАНЕ НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЗЕМНИ МАСИ, МЪРТВИЦА, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ДР. | мЗ | 300 |  |  |
| 9 | РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 200 М ХОРИЗОНТАЛНО (ДО КОНТЕЙНЕРИТЕ ИЛИ ДО КАМИОНИТЕ) НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ЧУВАЛИ | бр. | 1000 |  |  |
| 10 | МЕХАНИЗИРАНО ТОВАРЕНЕ НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ | мЗ | 100 |  |  |
| 11 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА И СТР ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | мЗ | 100 |  |  |
| 12 | ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ ДО 25 КМ | мЗ | 90 |  |  |
| 13 | ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ДО 25 КМ | мЗ | 100 |  |  |
| 14 | ИЗВОЗВАНЕ НА ДРЕБНО ГАБАРИТНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 35 КМ | мЗ | 200 |  |  |
|  | Обща стойност без ДДС: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 % непредвидени разходи: |  |
|  |  |  |  | Междинна сума: |  |
|  |  |  |  | 20% ДДС: |  |
| КРАЙНА СУМА: |  |  |  |  |  |
| Дата........................2014г. |  | Управител:............................. |  |  |  |
|  |  |  | /име, подпис, печат/ |  |  |